LAMPIRAN  I  PERATURAN  BUPATI  MALANG

NOMOR     :	         11              TAHUN      2010

TANGGAL 	:	      16 JULI                           2010

RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TAHUN ANGGARAN 2010

Guna mempercepat tercapainya perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan kemampuan dana yang ada, secara bertahap Perusahaan Daerah Air Minum telah melakukan usaha untuk mengatasi hambatan/permasalahan yang ada. Adapun hambatan/permasalahan tersebut adalah:

- Hutang jangka panjang dan beban bunga serta denda hutang jangka panjang yang cukup besar sehingga mempengaruhi kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum.

- Tarip Dasar air yang berlaku belum Full Cost Recovery.

- Pada musim kemarau pelayanan terganggu karena debit sumber air cenderung  menurun, yaitu:

- Sumber Roto dan Sumber Nongko tidak mengalir (Unit Donomulyo); dan

- Di Desa Harjokuncaran sumur dangkal sehingga tidak mengalir (Unit Sumbermanjing Wetan).

- Pada musim hujan pelayanan terganggu karena kualitas air menurun (fisik keruh), yaitu:

- Sumber Sendang Biru (Unit Sumbermanjing Wetan);

- Coban Rondo (Unit Pujon);

- Sumber Kasri; dan

- Sumber Beling.

- Jaringan pipa transmisi dan distribusi sebagian besar telah berusia lebih dari          20 (dua puluh) tahun yang rawan bocor dan ukuran pipa yang tidak sesuai dengan jumlah pelanggan, sehingga memerlukan biaya perawatan yang cukup tinggi.

- Beberapa Kantor Unit Pelayanan masih menyewa, antara lain Unit Tumpang dan Unit Jabung. Sedangkan Kantor Direksi statusnya masih milik Pemerintah Kabupaten Malang.

- Terdapat 40 (empat puluh) sumber air yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum dengan bangunan tandon dan penangkap air sebanyak 45 (empat puluh lima) unit yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum dan masih diperlukan penambahan sarana klorinator untuk meningkatkan kualitas air.

- Adanya  pelebaran jalan raya yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, sehingga Perusahaan Daerah Air Minum harus melakukan penggeseran jaringan pipa dan konstruksi jembatan pipa.

- Dampak dari penebangan hutan dan adanya pengeboran sumur dalam yang dilakukan masyarakat/perusahaan yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi menurunnya debit sumber air.

- Pemanfaatan sumber air yang dilakukan masyarakat/lembaga tanpa izin dari Dinas terkait.

- Sebagian besar kondisi meter air pelanggan sudah melebihi usia teknis (tidak akurat) sebanyak ± 25.000 (dua puluh lima ribu) buah dari 74.468 (tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan) pelanggan.

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut di atas, maka pada akhir Tahun 2009 telah diupayakan untuk mengevaluasi terhadap kondisi yang ada, yang selanjutnya direncanakan penyelesaiannya pada Tahun 2010, yaitu:

- Mengajukan penghapusan hutang non pokok serta penjadwalan kembali kepada Departemen Keuangan.

- Penyesuaian tarip dasar air sebesar Rp. 1.500,-/M3 yang berlaku sejak bulan Mei 2010.

- Mengadakan kegiatan penghijauan dan pembuatan biopori (sumur resapan) di lokasi sumber air dan catchmant area serta mencari alternatif sumber baru.

- Menambah kapasitas sistem penjernihan air.

- Mengadakan revisi jalur pipa transmisi dan distribusi sebanyak 18 (delapan belas) Unit Perusahaan Daerah Air Minum yang diprioritaskan dalam Tahun 2010, terinci pada pos biaya pemeliharaan pipa transmisi dan distribusi.

- Pengadaan/pembelian Kantor Unit Tumpang dan Jabung serta pengajuan ketetapan status kepemilikan Kantor Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.

- Menambah bangunan sarana klorinator sebanyak 6 (enam) Unit yang terletak di:

- Sumber Kajar (Unit Pakisaji);

- Sumber Dandang (Unit Dau);

- Sumber Nongko (Unit Pagak);

- Sumber Umbulan (Unit Donomulyo);

- Sumber Umbul Rejo (Unit Dampit); dan

- Sumber Pelus (Unit Tumpang);

- Meningkatkan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait perihal pengembangan jalan.

- Memberikan masukan dan/atau saran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang untuk lebih selektif dalam menerbitkan Izin Pengeboran/Pengambilan Air Tanah dan menertibkan Pengeboran/Pengambilan Air Tanah tanpa Izin.

- Program meterisasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) buah meter air.

BUPATI MALANG,

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundang di Malang

Pada tanggal 19 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2010 Nomor 8/A